МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и науки

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

- Карагандинский ГоСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра  «Строительство и теплоэнергетика»

- «Утверждаю»

проректор по учебной работе

_____________Жаксыбаева Г.Ш.

“____” ___________2014 г.

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

- По дисциплине «Технология строительного производства I»

- для студентов специальности  5В072900 «Строительство»

- Г. ТЕМИРТАУ 2014

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

«Металлургия и строительства»

Жабалова Г.Г.

__________________

«____»_______ 20___ г.

| СОСТАВИЛ: Ст. преподаватель кафедры СиТ Молчанова Е.С. ___________________ | РАССМОТРЕНО на заседании кафедры «СиТ» Протокол № « » 2014г. Зав. кафедрой Базаров Б.А. _______________________ |
| --- | --- |

1. Сведения о преподавателе и контактная информация

Молчанова Елена Сергеевна ст. преподаватель кафедры «Строительство и      теплоэнергетика».

Кафедра СиТ  находится в новом  корпусе КГИУ (г. Темиртау, пр.Республики, 30), аудитория Н302, контактный телефон 907-904(139).

2. Пререквизиты

Изучение дисциплины базируется на знаниях следующих дисциплин:

Архитектура 1(Разделы: «Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий; конструирование элементов и узлов строительных конструкций»);  Строительные материалы I; Инженерная графика-I,II; Геодезия-I, Геотехника-I.

3. Постреквизиты

Дисциплина «Технология строительного производства I» является базовой для изучения курсов:  «Технология строительного производства II», «Реконструкция зданий и сооружений», «Организация строительного производства», «Надежность зданий и сооружений».

4. Краткое описание дисциплины

Дисциплина «Технология строительного производства-I» преподается в течение шестого семестра, объемом 2 кредита (15 аудиторных лекционных часов, 15часов СРСП, 15часов СРС). В конце семестра – экзамен. В течение семестра выполняется курсовая работа «Производство земляных работ».

Цель дисциплины:

Дисциплина «Технология строительного производства-I» является одной из ведущих специальных дисциплин, формирующих строителя и базируется на знании геодезии, строительных материалов, архитектуры, конструктивных элементов зданий и сооружений, строительных машин, общеобразовательных и общетехнических дисциплин. Она является составной частью научно-практической области знаний - технологии  строительного производства.

в «ТСП- I» изучаются основы, методы и способы выполнения монтажных процессов, базирующихся на применении эффективных методов  монтажа, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих.

Задачи дисциплины:

- овладение будущими специалистами теоретических навыков и основ строительных процессов, общих положений современных методов и способов производства обще строительных работ;

- изучение основных понятий и положений о строительной продукции элементах строительных процессов и организации труда строительных рабочих, обеспечение качественного выполнения процессов с соблюдением техники безопасности.

Студент должен знать:

-основные положения и задачи строительного производства;

-виды и особенности строительных процессов и работ;

-потребные ресурсы;

-техническое и тарифное нормирование;

-требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения;

-требование к технике безопасности;

-методы технологии строительных процессов и работ, включая обычные и экстремальные условия строительного производства;

-и документирование технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации.

Студент должен уметь:

- устанавливать состав рабочих операций строительных процессов и работ, обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и не обходимые технические средства;

-потребное количество рабочих, машин, механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий;

-оформлять производственные задания бригадам;

-определять объемы работ, составлять акты на выполненные работы принимать выполненные работы и осуществлять контроль за их качества.

Выписка из учебного плана

| Наименование дисциплины | Число кредитов | Распределение часов по видам занятий |  |  |  |  | Курсовая работа | Экзамен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические | лабораторные | СРСП | СРС |  |  |
| Технология строительного производства 1 | 2 | 15 | - | - | 15 | 15 | + | + |

5.Тематический план лекций

| № п/п | Название темы | Перечень вопросов, рассматриваемых на лекционном занятии | Кол-во часов,отводимых на изучение темы | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | введение. Основные понятия и регламентирующие положения. Строительная продукция, ее отличительные особенности. | Этапы развития технологии строительного производства. Строительные материалы, применяемые при возведении подземной части здания. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | ## Строительные процессы и работы, их содержание и структура. ### Техническое нормирование: сущность и содержание. | Строительные процессы, их классификация. Структурная схема. Нормы и производительность труда организация труда рабочих. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Пространственные и временные параметры строительных процессов. Нормативная документация строительного производства. | Временные параметры строительных процессов. Основы системы управления качеством строительно-монтажных работ. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Технологическое проектирование строительных процессов. Основные положения по проектированию строительных процессов. | Разработка тех.карт и карт трудовых процессов. Схемы операционного контроля качества работ. Калькуляция | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Технологические карты- основной документ технологии строительных процессов. Структура и содержание технологической карты. | Разработка и виды тех.карт 6 разделов тех. карт. график производства работ. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Принципы разработки технологической карты. Инженерная подготовка строительной площадки. | Вариантное проектирование строительных процессов. Осушение площадки, расчистка территории. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Инженерное обеспечение строительной площадки. Создание геодезической разбивочной основы. | Основные машины и механизмы при производстве земляных работ. Определение объемов земляных работ. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Природоохранные мероприятия при расчистке территории, отвод поверхностных и грунтовых вод. Строительные грузы и их транспортировка. | Разработка мероприятий по природоохранению и при производстве земляных работ Назначение строительных грузов и их классификация. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Технология погружения свай и устройства набивных свай. . Технология бетонных и железобетонных работ. | Назначение и виды свай. Специальные методы бетонирования. Виды опалубки | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Основные положения по технологии монолитного бетона и железобетона. Армирование конструкций. | Организация процесса поточного выполнения бетонных и железобетонных работ. Виды арматуры, арматурные изделия. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Распалубливание конструкций. Монтажные работы | Методы распалубливания. Приемка работ. Общие положения. Классификация методов монтажа. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Состав и структура монтажного процесса. Технология производства земляных работ | Основные, подготовительные работы при монтаже. Виды земляных сооружений. классификация грунтов по трудности разработки. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Технология устройства монтажных соединений элементов железобетонных конструкций. Технология каменной кладки. | Виды монтажных соединений. Назначение и разновидности каменной кладки. Правила разрезки. Контроль качества. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Кладка из камней неправильной формы. Технология устройства защитных покрытий. | Материалы, приспособления, устройства. Виды. Устройство теплоизоляций. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
|  | Технология устройства отделочных покрытий. Отделка фасадов зданий современными материалами. | Виды отделочных покрытий. Назначение, разновидности. | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
| Итого: |  |  | 15 |  |

6. Курсовая работа

Программой предусмотрено выполнение курсовой работы .Курсовая работа предусматривает разработку технологической карты на один из видов строительного процесса при возведении подземной части здания: по устройству фундаментов; разработке котлованов или траншей, бетонные и железобетонные работы при устройстве фундаментов; уплотнение грунтов. В курсовом проекте освещаются следующие вопросы:

- Определение объемов работ.

- Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы.

- Выбор способов комплексно- механизированного процесса.

- Подбор машин и механизмов для производства работ.

- Разработка технологической схемы производства работ.

- Определение трудоемкости работ т расчет состава бригады.

- Составление календарного плана производства работ (график производства работ).

- Определение потребности в материально-технических ресурсах.

- Требования к качеству и приемке работ.

- Определение основных технико-экономических показателей:

- Мероприятия по технике безопасности.

Курсовая  работа выполняется на листе формата А 1 или в виде альбома формата А3 с пояснительной запиской (15-20 страниц) и элементами НИРС.

7. Задание для самостоятельной работы студента (СРС)

| № п/п | Перечень заданий для СРС | Форма сдачи | Максимальный балл | Срок сдачи задания | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практическая работа №1 Нормирование, калькулирование и оплата труда в строительстве. Определение объемов земляных работ. | Раздел КР | 10 | 1 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
| 2 | Практическая работа №2 Определение трудоемкости земляных работ Подготовительные и вспомогательные процессы для выполнения земляных работ | Раздел КР | 10 | 2 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
| 3 | Практическая работа №3 Выбор комплекта машин при производстве земляных работ. Расчет параметров забоев и схем движения экскаваторов при разработке выемок. | Раздел КР | 10 | 3 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
| 4 | Практическая работа №4 Подбор свайного оборудования для погружения свайных фундаментов. Подсчет объемов работ при производстве бетонных и железобетонных работ. | Раздел КР | 10 | 4 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 1 |
| 5 | Практическая работа №5 Подсчет трудоемкости работ при производстве бетонных и железобетонных работ. Выбор типа и расчета основных элементов опалубки. | Раздел КР | 10 | 5 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
| 6 | Практическая работа №6 Определение объемов и трудоемкости при монтажных работах. | Раздел КР | 10 | 6 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
| 7 | Практическая работа №7 Подбор крана и монтажных механизмов по техническим параметрам. | Раздел КР | 10 | 7 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
| 8 | Практическая работа №8 Определение объемов и трудоемкости каменных работ | Раздел КР | 10 | 8 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
| 9 | Практическая работа №9 Определение объемов при устройстве отделочных покрытий. | Раздел КР | 10 | 9 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
| 10 | Практическая работа №10 Определение трудоемкости при устройстве отделочных покрытий. | Раздел КР | 10 | 10 | О-1,4,5,6 Д-1,3,7,10,11 |
| Итого: |  |  | 100 |  |  |

8. Контроль усвоения пройденного материала

| № рубежного контроля | Темы, выносимые на каждый рубежный контроль | Форма рубежного контроля | Максимальное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рубежный контроль | ##### Области реализации капитального строительства. Технические средства строительных процессов. - Трудовые ресурсы строительных процессов Разработка грунта бурением и взрывом. - Разработка грунта в зимних условиях Требования к опалубке. - Области эффективного применения различных способов подачи бетонной смеси. Устройство рабочих швов при бетонировании - Специальные методы бетонирования Технические средства обеспечения монтажа строительных конструкций. | Тестирование | 50 |
| 2-й рубежный контроль | - Технология замоналичивания стыков и швов при монтажных работах. Разновидность кладки - Элементы кладки Основные требования, предъявляемые к каменным материалам и растворам. - Нормокомплект инструмента и приспособлений для выполнения кладки. Организация рабочего места. - Технология каменной кладки в зимних условиях. Особенности технологии выполнения работ при устройстве защитных покрытий в экстремальных условиях. - Особенности технологии выполнения работ при устройстве отделочных покрытий в экстремальных условиях. | Тестирование | 50 |
| Итого: |  |  | 100 |

- Список литературы

9.1 Основная

- Атаев С.С., Данилов Н.Н., Прыкин Б.Д., Штель Т.М. Технология строительного производства. М., Стройиздат, 1984.

- Литвинов О.О. Технология строительного производства. Киев., Вищая школа., 1994.

- Данилов Н.Н. Технология строительного производства. М., Стройиздат, 1986.

- .В.И. Швиденко. монтаж строительных конструкций. Москва «Высшая школа», 1987.

- Технология строительного производства под общей редакцией О.о. Литвинова. Киев: Вища школа, 1985.

- Соколов С.К. Технология и организация строительства., Москва. 2006г.

9.2 Дополнительная

- Макаринков К.С. «Основы проектирования производства строительных работ». М.: Стройиздат, 1990

- Менейлюк А.И. Лукашенко Л.Э. и др. Современные технологии устройства кровель. Вып.1.- Харьков: ООО «Эдена», 2006г.-288с.

- Самойлов В.С. Справочник строителя. Жилищное строительство.-М.,Изд. «Аделант», 2006г.

- Тарануха Н.Л. Технология и организация строительных процессов.- М.,2005г.

- Петров И.В. Общая технология отделочных строительных работ -М., 2006г.

- Куликов О.Н., Ромин Е.И. безопасность производства строительно-монтажных работ,- М., Высшая школа, 2006г.

- Организация, планирование и управление строительным производством. Под.ред. Грабовый П.Г. и др.- Липецк.: АСВ, 2006-432с.

- Хамзин С.К., Карасев С.К., Основы строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. Учебник.- М.,2006

- Кернев А.Д. организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование.- Ростов на Дону, «Феникс», 2006-520с.

- СНиП РК 1.03-06-2002. Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений.

- СНиП РК 1.03-05-2001. Охрана труда и техника безопасности в строительстве.

10. Пример экзаменационных заданий

1.Строительной продукцией называется?

а) готовые объекты - это дома, общественные и промышленные здания, инженерные и архитектурные сооружения

б) комплекс производственных процессов

в) комплекс работ, в результате которых получаются незаконченная продукция в виде коробки здания или сооружения

г) строительные изделия и полуфабрикаты – арматура, сборные детали, бетонная смесь, раствор

д) все верно

2.Строительные работы бывают?

1. общестроительные

2. специальные

3. отделочные

а) 1

б) 2

в) 3

г)2,3

д) 1,2,3

3. Что включает в себя основной строительный процесс?

а) устройство подмостей

б) кладка кирпичной стены

в) подъем на этаж кирпича и раствора

г) штукатурные и малярные работы

д) облицовка поверхности

4. Что включает в себя вспомогательный строительный процесс?

а) устройство подмостей

б) кладка кирпичной стены

в) подъем на этаж кирпича и раствора

г) штукатурные и малярные работы

д) облицовка поверхности

5. Что включает в себя транспортный строительный процесс?

а) устройство подмостей

б) кладка кирпичной стены

в) подъем на этаж кирпича и раствора

г) штукатурные и малярные работы

д) облицовка поверхности